**Tag VI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Lektionen) | Aufwand  effektiv (Lektionen) |
| IE-Kombatibilität, Mobile-Optimierung | Manuel Sollberger | 1 | 1 |
| Projektarbeit, (Login, Registrieren) | Michael Pellicoro | 3 | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Geplante Tagesreserve*** |  | 0.00 | 0.00 |
| Total: |  | 4.00 | 4.00 |
| Abweichung SOLL / IST: |  | 0.00 | 0.00 |
| Probleme | | | |
| Ich hatte Probleme mit der Version des VMWare Player dazu geführt hat das ich den VmPlayer neu zu installieren | | | |
| Hilfestellungen | | | |
| https://codingdriver.com/laravel-7-custom-login-and-registration-example.html | | | |
| Reflexion | | | |
| - | | | |
| Nächste Schritte | | | |
| Blogposts | | | |