**Tag VII**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeiten | Person | Aufwand  geplant (Lektionen) | Aufwand  effektiv (Lektionen) |
| Arbeit am Projekt, Blogpost verfassen, tinyMCE | Michael Pellicoro | 4 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Geplante Tagesreserve*** |  | 0.00 | 0.00 |
| Total: |  | 4.00 | 4.00 |
| Abweichung SOLL / IST: |  | 0.00 | 0.00 |
| Probleme | | | |
| Ich hatte einige Probleme mit dem Composer und dem Dateipfad zur Php.exe datei | | | |
| Hilfestellungen | | | |
| <https://www.flowkl.com/tutorial/web-development/simple-blog-application-in-laravel-7/>  <https://www.larashout.com/laravel-image-upload-made-easy> | | | |
| Reflexion | | | |
| - | | | |
| Nächste Schritte | | | |
| Profilbild anzeigen/erstellen | | | |